- 关于支持设施农业规模化发展措施的实施细则

（2024年版）

- 《内蒙古自治区人民政府办公厅印发关于〈支持设施农业、设施畜牧业发展若干措施〉的通知》（内政办发〔2024〕4号，以下简称“若干措施”）规定：支持设施农业规模化发展。对城市周边“菜篮子”基地和设施农业发展优势区，采取先建后补的方式支持规模化发展，新建普通日光温室500亩以上、塑料冷棚1000亩以上、单体智能温室50亩以上以及集中连片改造普通日光温室1000亩以上，按照新建普通日光温室每亩20000元、塑料冷棚每亩2000元、智能温室每平方米100元、改造提升普通日光温室每亩10000元的标准对建设主体给予补贴。对新建或扩建1000亩以上并且集中连片达到1万亩以上的设施农业园区所在旗县（市、区），每个奖励500万元，每增加2000亩，再奖励100万元，最高不超过1000万元，鼓励全产业链发展，奖励资金重点用于扩大规模和提升改造及补齐育苗、智能化控制、加工仓储、冷链物流、专业市场等产业链短板，提高蔬菜供应率。本措施涉及的专项支持资金一律按“先建后补、分级负担、据实补助、滚动实施”的方式拨付。各牵头部门要制定具体实施细则，明确相关标准、申报程序、建设内容、考核验收等。

- 为确保上述政策措施规定得到有效落实，现将相关项目建设要求及验收标准、奖补对象及方式、申报程序等相关事宜明确如下：

- 一、建设及验收标准

《若干措施》中的“新建或扩建”是指相关设施从无到有、形成了新的设施农业实体，包括相关设施的就地重建（即：在原址拆除清理原有老旧设施，按照标准重新建设）。“集中连片”是指在相对集中的区域形成一定规模，产业链条比较完善、配套设施能够辐射互补，一个或几个相邻村的相邻土地上相对集中连片建设。

（一）经营主体规模化发展

1.新建或改造普通日光温室

新建普通日光温室应按照不低于GB/T51424-2022的规定执行，普通日光温室脊高不低于4米，跨度不小于8米，配套设施齐全，能够满足棚内经济作物周年（一年四季）生产种植，新建普通日光温室集中连片规模达到500亩以上（包括500亩）。

改造提升老旧普通日光温室，应按照奖补新建普通日光温室建设标准的要求，进行墙体的改造、保温蓄热设施的升级、整体钢架更换等改造提升，以及配套或升级水肥一体化、智能化设备等。改造提升奖补金额最高不超过改造提升投入的30%，最高金额不超过10000元/亩，更换棉被、棚膜等损耗材料的不纳入奖补范围。改造老旧普通日光温室集中连片规模达到1000亩以上（包括1000亩）。

2.新建塑料冷棚

塑料冷棚建设按照不低于GB/T51424-2022的规定执行，新建成的塑料冷棚为钢架结构，脊高要大于1.8米，跨度不小于6.0米，新建塑料冷棚集中连片规模达到1000亩以上（包括1000亩）。

3.新建单体智能温室

智能温室内需配备智能控制的通风、遮阳、调温、调湿、水肥一体化等设施装备及管理系统。新建成的单个智能温室的占地面积应达到50亩以上（包括50亩）。

（二）规模化发展旗县

申报旗县（市、区）在一个自然年度内，单个园区新建或扩建设施农业面积达到1000亩以上，并且与存量面积合并计算达到1万亩以上，且园区具有良好的联农带农机制。

- 二、奖补标准、对象及方式

（一）奖补标准

达到建设和验收标准且通过验收的普通日光温室、塑料冷棚、智能温室，按照《若干措施》规定的标准进行奖补。其中普通日光温室、塑料冷棚、智能温室奖补面积按照设施的棚室内面积计算。新建（扩建）奖补总额不超过项目主体实际建设成本。

达到建设和验收标准且通过验收的设施农业园区所在旗县（市、区），按照《若干措施》文件规定进行奖补。每个符合条件的旗县（市、区），只能享受一次规模化发展旗县奖补资金。

（二）奖补对象

1.经营主体规模化发展的奖补对象：在全区范围内，建设项目符合《若干措施》文件规定并通过验收，且注册登记地和税务征管关系及统计关系均在自治区范围内的，从事设施农业生产和经营的家庭农场、种植大户、农民专业合作社、农业企业、农村集体经济组织等。符合奖补条件的对象可以是一个，也可以是多个主体组成的联合体。且应满足以下条件：

（1）设施建设符合国家和自治区有关用地等政策的相关要求;

（2）申报主体与项目实施主体一致，提供的申报材料真实有效；

（3）近三年无不良信用记录、无重大违法违规记录，能够正常生产经营；

（4）项目建设及验收期内未发生重大及以上安全责任事故、环境污染事件。

2.规模化发展旗县（市、区）奖补对象：在全区范围内，符合《若干措施》和本《实施细则》规定，并通过验收的设施农业园区所在旗县（市、区）级人民政府。

（二）资金保障方式及预算安排规则

《若干措施》出台后新建或改造提升的建设项目，在验收通过后，据实按照标准进行奖补。奖补资金自治区财政承担80%，其余部分由盟市及以下财政承担。其中，自治区财政承担部分，根据年度预算编制工作要求，2024年新建或改造提升的项目应于12月20日之前完成验收，所需奖补资金纳入2025年预算安排；2024年12月21日（含）至2025年8月31日（含）前完成验收的项目，所需资金纳入2026年预算安排；以后年度按此规则滚动实施，以上年9月1日至当年8月31日为项目年度，项目年度内验收完成的项目所需奖补资金纳入下年度预算安排。

- 申报程序

（一）经营主体规模化发展

1.组织申报

各旗县（区）农牧部门按照本《实施细则》要求，组织符合要求的实施主体填写《内蒙古自治区支持设施农业经营主体规模化发展申报表》（附表1），提交相应申报材料，同步抄送同级财政部门。

申报材料包括：

（1）新建和改造提升设施的地理位置和四至信息；

（2）申报主体法人证明及营业执照复印件（非法人申报主体提供身份证复印件）；

（3）当地政府或相关部门的建设批复等批准文件复印件；

（4）相关用地等佐证材料及改造前相关说明材料；

（5）建设施工合同、工程验收等佐证材料复印件或旗县（区）政府的相关证明；

（6）建设投资的佐证材料复印件或旗县（区）政府的相关证明；

（7）农业设施建设工程竣工验收单（自建农业设施由村委会出具相应证明）。

2.核验公示

各旗县（区）农牧部门收到申报材料后，对材料进行初步核实查验，初审重点包括申报资料完整性、合规性、真实性，核实工作完成后进行现场验收，填写《内蒙古自治区设施农业经营主体建设内容验收单》（附表2）。将符合支持条件的建设主体名单及奖补资金通过网络、电视、报刊等媒体统一向社会公示，公示时间不少于5个工作日。公示无异议后，在《内蒙古自治区支持设施农业经营主体规模化发展申报表》（附表1）上出具意见，填写《内蒙古自治区支持设施农业经营主体规模化发展旗县（区）验收汇总表》（附表3），将3张表格上报盟市农牧部门。

3.复核审验

盟市农牧部门对旗县（区）上报的材料及验收结果进行复核、审验，并填写《内蒙古自治区支持设施农业经营主体规模化发展盟市验收汇总表》（附表4）及相关附表，在规定时限内尽快行文上报自治区农牧厅备案，同步抄送同级财政部门。

4.自治区汇总审核及预算安排、资金下达

自治区农牧厅对盟市上报的材料进行汇总审核，同时，组织专家或委托第三方专业机构对盟市验收结果进行抽查，抽查比例不低于20%，并按最终审核结果提出列入下年度预算的资金额度。预算额度确定后，自治区农牧厅在预算法规定时限内，及时提出资金分配方案并对其真实性、合规性、合理性负责，自治区财政厅依据资金分配方案下达资金。

（二）规模化发展旗县

1.旗县申报

符合申报条件的旗县（市、区），以旗县（市、区）为单位进行申报，填写《内蒙古自治区规模化发展旗县（区）申报表》（附表5），提交申报材料。

申报材料包括：

（1）旗县（区）设施农业现状及发展规划；

（2）旗县（区）万亩以上设施农业园区地理位置和四至信息；

（3）新建或扩建设施的位置、面积标识；

（4）新建或扩建设施农业园区相关建设方案、用地佐证材料以及政府的建设批复等文件复印件；

（5）建设施工合同、工程验收等佐证材料复印件；

（6）新建或扩建农业设施建设工程竣工验收单。

2.核验上报

盟市农牧部门按照本《实施细则》要求，对申报材料进行审核验收，重点审核申报资料完整性、合规性、真实性，承担核验主体责任，并组织相关专家进行实地核查，推荐符合条件的申报旗县（区），通过网络、电视、报刊等媒体统一向社会公示，公示时间不少于5个工作日。公示无异议后，在《内蒙古自治区规模化发展旗县（区）申报表》（附表5）上出具意见，汇总填写《内蒙古自治区规模化发展旗县（区）盟市申报汇总表》（附表6），在规定时限内尽快行文上报自治区农牧厅（附表5、6），同时将旗县申报材料随文一并提交。逾期视同放弃申报。

3.自治区复核备案及预算安排资金下达

自治区农牧厅对各盟市上报的材料及验收结果进行复核、备案，同时，组织专家或委托第三方专业机构对盟市验收结果进行抽查，抽查比例不低于20%，并根据最终备案情况提出列入下年度预算的资金额度。预算额度确定后，自治区农牧厅在预算法规定时限内，及时提出资金分配方案并对其真实性、合规性、合理性负责，自治区财政厅依据资金分配方案下达资金。

四、其他事宜

《若干措施》涉及的专项支持资金优先统筹农牧厅归口分配、管理的中央和自治区涉农专项资金解决。已获得京蒙协作资金及其他渠道财政资金支持，且所获得的资金额度超出本《实施细则》规定奖补额度的项目，不得再申请《若干措施》规定的规模化奖补资金。盟市旗县收到上级下达资金后，应按规定履行配套责任，在法定时限内尽快拨付资金，确保符合条件的奖补对象及时足额获得奖补资金。如盟市旗县未按规定履行配套责任，按照《预算法》及其实施条例等有关规定严肃处理。

各地在执行本《实施细则》过程中，要强化与《内蒙古自治区现代设施农牧业建设贷款贴息专项工作方案（2024年版）》的协同配合，统筹用好财政补贴与贴息政策，提升补贴对象、补贴资金等信息交互印证的能力，确保财政资金精准有效使用，全面推动设施农业高质量发展。

本《实施细则》由自治区农牧厅会同财政厅按照部门职责分工负责解释。各盟市、旗县农牧、财政部门，可根据本细则，结合当地实际，作出补充规定或制定具体操作办法。

- 附表：1.内蒙古自治区支持设施农业经营主体规模化发展申报表

2.内蒙古自治区设施农业经营主体建设内容验收单

3.内蒙古自治区支持设施农业经营主体规模化发展旗县（区）验收汇总表

4.内蒙古自治区支持设施农业经营主体规模化发展盟市验收汇总表

5.内蒙古自治区规模化发展旗县（区）申报表（申报旗县填写）

6.内蒙古自治区规模化发展旗县（区）盟市申报汇总表（盟市汇总填写）

附表1

内蒙古自治区支持设施农业经营主体

规模化发展申报表

（20  ）年度

填报日期：   年   月   日

| 申报主体名称 |  | 申报主体性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 （万元） |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册登记号（组织机构代码证） |  | 具体实施地点 |  |  |  |
| 负责人 （法定代表人） |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 支持申报类型 | □新建（重建）设施 □改造提升老旧设施 |  |  |  |  |
|  | 发展设施花卉、瓜果、药材、苗木、食用菌等高附加值特色产业 。 □是 □否 |  |  |  |  |
| 新建（重建）面积 | 塑料冷棚（亩）： |  |  |  |  |
|  | 普通日光温室（亩）： |  |  |  |  |
|  | 智能温室（亩）： |  |  |  |  |
| 改造提升面积、内容 | 普通日光温室（亩）： 内容： |  |  |  |  |
| 申报单位意见 | 我单位保证所提交申报材料均真实、合法、有效。如有虚报、不实之处，愿负相关法律责任，并全额退回相应支持资金。 法人代表签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 旗县（区） 农牧局 审核申报意见 | 负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  | 盟市农牧局 审核申报意见 | 负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |

注：①表中设施面积为棚（室）内面积。②旗县（区）审核申报意见一栏，如材料上报审核无异议，应注明“同意申报”，并签字盖章。③盟市核查意见一栏，如核查无异议，签字盖章。④表格正反面打印。

附表2

内蒙古自治区设施农业经营主体建设内容验收单

（20  ）年度

填报日期：   年   月   日

| 申报主体名称 |  | 申报主体性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 具体实施地点 |  | 负责人 （法定代表人） |  |
| 材料审核 | 上报材料是否齐全、完整、真实。 1.新建和改造提升设施的地理位置和四至信息； 是□ 否□ 原因： 2.申报主体法人证明及营业执照原件（非法人申报主体提供身份证原件）； 是□ 否□ 原因： 3.当地政府或相关部门的建设批复等批准文件原件； 是□ 否□ 原因： 4.相关建设规划、方案、用地等佐证材料及改造前相关资料； 是□ 否□ 原因： 5.建设施工合同、工程验收等佐证材料原件； 是□ 否□ 原因： 6.建设投资的佐证材料原件或旗县（区）政府的相关证明； 是□ 否□ 原因： 7.农业设施建设工程竣工验收单。 是□ 否□ 原因： |  |  |
| 新建（重建）设施实地验收 | 塑料冷棚 总面积： 脊高： 跨度： 是否投入使用：是□ 否□ |  |  |
|  | 普通日光温室 总面积： 脊高： 跨度： 墙体厚度 土墙： 砖墙： 其他（注明类型）： 是否投入使用：是□ 否□ 冬季室内最低温度： 能否实现周年生产：是□ 否□ 从事设施花卉、瓜果、药材、苗木、食用菌、育苗等生产的，是否满足生产需要：是□ 否□ |  |  |
|  | 智能温室 总面积： 立柱高度： 跨度： 材质: 是否投入使用：是□ 否□ 应用技术：□无土栽培技术： □水肥一体化技术： □自动化装备技术： □环境控制技术： □其 他 技 术： |  |  |
| 改造提升设施实地验收 | 普通日光温室 面积： 脊高： 跨度： 改造内容 墙体： 钢架： 应用技术： 是否投入使用：是□ 否□ 冬季室内最低温度： 能否实现周年生产：是□ 否□ |  |  |
| 实地验收意见 | 验收人签字： 年 月 日 |  |  |
| 旗县（区） 农牧局 审核验收意见 | 负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |

注：①表中设施面积为棚（室）内面积。②旗县（区）审核验收意见一栏，如材料审核及实地验收无异议，应注明“验收合格，同意申报”，并签字盖章。③表格正反面打印。

附表3

内蒙古自治区支持设施农业经营主体规模化发展旗县（区）验收汇总表

20（  ）年度

填报旗县（区）：                                               填报日期：   年   月   日               单位：亩

| 申报主体 名称 | 具体位置 | 联系电话 | 是否发展高附加值特色产业 | 新建（重建） 塑料冷棚面积 | 新建（重建） 普通日光温室面积 | 新建（重建） 智能温室面积 | 改造提升普通日光温室面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①表中设施面积为棚（室）内面积。②旗县（区）需加盖公章。

填报人：                         电话：

附表4

内蒙古自治区支持设施农业经营主体规模化发展盟市验收汇总表

20（  ）年度

填报盟市：                                                           填报日期：   年   月   日        单位：亩

| 旗县（区）名称 | 申报主体 名称 | 具体位置 | 联系电话 | 是否发展高附加值特色产业 | 新建（重建） 塑料冷棚面积 | 新建（重建） 普通日光温室面积 | 新建（重建） 智能温室面积 | 改造提升 普通日光温室面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县（区）1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旗县（区）2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①表中设施面积为棚（室）内面积。②盟市需加盖公章。

填报人：                      电话：

附表5

内蒙古自治区规模化发展旗县（区）申报表

（20  ）年度

填报日期：   年   月   日

| 申报旗县（区） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要负责人 |  | 联系方式 |  |
| 园区情况 | 万亩以上园区数量： 园区1面积： 其中新建面积： 园区2面积： 其中新建面积： |  |  |
| 规模化发展旗县（区） 组织情况（设施农业发展现状、带动作用等） |  |  |  |
| 支持资金 使用计划 |  |  |  |
| 申报旗县（区）意见 | 我单位保证所提交申报材料均真实、合法、有效。如有虚报、不实之处，愿负相关法律责任，并退回相应支持资金。 负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |
| 盟市农牧局 核查推荐意见 | 负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |

注：①盟市核查推荐意见一栏，如现场与材料审核验收均无异议，应注明“验收通过，同意推荐”，并签字盖章。②表格正反面打印。

附表6

内蒙古自治区规模化发展旗县（区）盟市申报汇总表

20（  ）年度

填报盟市：                                                         填报日期：   年   月   日            单位：亩

| 旗县（区）名称 | 新建或扩建面积 | 新建或扩建后面积 | 组织情况简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旗县（区）1 |  |  |  |
| 旗县（区）2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：盟市需加盖公章。

填报人：                         电话：